## Plan de Trabajo - Sistema Web de Trazabilidad Inteligente del Café Boliviano

| Clase # | Fecha | Requerimientos (IDs) | Tareas Específicas a Trabajar | Producto Entregable (Evidencia) | Estado al Cierre | Feedback / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DD/MM | RF01-RF16 | Modelado de datos (Entidad-Relación) y creación de la base de datos en MySQL | Diagrama Entidad-Relación (PlantUML) + 11 tablas creadas en cafe_trazabilidad (phpMyAdmin) | Completado | - |
|  | DD/MM | RF01-RF16 | Diseño de mockups/prototipos en Figma de todas las pantallas (login, dashboard por rol, formularios de cada módulo) | Prototipo navegable en Figma | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF01, RF02, RF03 | Módulo Producción: CRUD de productores, parcelas y cosechas; generación del código de trazabilidad único por lote | Formularios de registro funcionando, conectados a la BD | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF04, RF05 | Módulo Monitoreo: registro de condiciones climáticas y observaciones periódicas del cultivo (con fotos) | Formulario de monitoreo guardando datos reales | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF06, RF07 | Módulo Elaboración: registro de etapas de post-cosecha (despulpado, lavado, secado, tostado) vinculadas al lote | Vista de historial de elaboración por lote | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF08 | Módulo Calidad (IA): entrenamiento del modelo con Teachable Machine (imágenes sanas vs. plaga/enfermedad) | Modelo de IA exportado y listo para usar | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF09 | Módulo Calidad (IA): servicio FastAPI que recibe la imagen y devuelve el diagnóstico, conectado desde Laravel | Endpoint de IA probado en Postman, devolviendo diagnóstico | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF10, RF11 | Módulo Calidad (IA): historial de diagnósticos por parcela + notificación de alerta al productor | Historial visible + alerta disparada al detectar plaga | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF12 | Módulo Exportación: generación del código QR único por lote, enlazado al historial | QR generado y escaneable desde celular | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF13 + Contacto WhatsApp | Módulo Exportación: vista pública al escanear el QR (historial completo) + botón de contacto directo por WhatsApp al productor | Página pública de trazabilidad + botón WhatsApp funcionando | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF14 | Módulo Exportación: generación del certificado/reporte de trazabilidad en PDF por lote | PDF descargable con historial completo del lote | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF15 | Transversal: autenticación con roles diferenciados (productor, verificador, administrador) | Login funcional restringiendo vistas por rol | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RF16 | Transversal: búsqueda y filtrado de lotes por productor, fecha o estado | Buscador funcional para verificador/administrador | Pendiente | - |
|  | DD/MM | RNF01-RNF08 | Integración de todos los módulos + pruebas de usabilidad, seguridad y rendimiento | Sistema integrado funcionando de punta a punta | Pendiente | - |
|  | DD/MM | Todos | Despliegue en Railway/Render + documentación final del proyecto | Sistema en línea (demo) + documentación completa en el repo | Pendiente | - |